## Slide 1
2026
경영전략
제조1팀 | 자동화 제조라인 스마트화
가공비
↓ 10%
품질
↑ 10%
효율
↑ 5%

## Slide 2
01
현황 분석 및 전략 방향
Current Challenges
현재 문제점
⚠
느린 대응
설비 이상 발견 → DATA 집계 → 대응 기회 손실 지속 발생
↻
반복 작업
수동적 원인 분석 업무 비효율 심화
!
품질 문제
불량 원인 대응 지연 재발 방지 체계 미흡
2026 Target
핵심 목표
▪ 가공비 10% 절감
▪ 품질 불량 10% 감소
▪ 손실 시간 5% 감소
Expected Impact
기대 효과
→ 기회손실 최소화
→ 설비 CAPA 증가
→ OVERTIME 감소
→ 점당 가공비 직접 절감
02

## Slide 3
02
전략 1 손실 시간 제로화 프로젝트
전략 개요
MES DATA 활용 자동분석 TOOL 구축 → 순간유실 가시화 → 초 단위 손실 기록 → 우선순위 집중 개선
01
자동분석 TOOL 제작
• MES DATA 활용 이상 감지
• C/T 변화 모니터링 활성화
• 실시간 알람 시스템 구축
02
순간유실 가시화
• 초 단위 손실 기록
• 모바일 앱 원터치 입력
• LINE별 일/주/월 분석
03
TOP 10 집중 개선
• 손실 항목 순위화
• WORST 품목 집중 타격
• 주간 리포트 자동화
KPI 손실시간 5% 감소 → 점당 가공비 직접 절감 효과
03

## Slide 4
03
전략 2 불량 재발 Zero 챌린지
전략 개요
불량 사진 즉시 공유 시스템 → 전 조 자동 알람 → 재발 불량 추적 강화 → 조치사항 DB 구축 → 재발 Zero
01
품질 즉시 FEEDBACK
• 불량 사진 + MES 이력 연동
• 모델/일자/LINE/담당자 자동 기록
• 스마트폰 즉시 업로드
02
전 조 자동 알람
• 공정/설비 태그 자동 분류
• 조치내용 한 줄 메모 공유
• 주간조 → 야간조 자동 전달
03
재발 불량 추적
• 동일 불량 자동 '재발' 표시
• 월별 재발 불량 추적
• 재발 Zero KPI화
KPI 재발 불량 30% 감소 / 품질 불량 10% 감소 목표 달성
04

## Slide 5
04
전략 3 설비 CAPA 증가 및 공정 최적화
전략 개요
C/T 단축 DEEP 분석 → 단 1초라도 줄이기 → 설비 효율 성능/PM 지속 개선 → 공정 최적화
01
C/T 단축 개선
• 현 P/G 운영 DEEP 분석
• 최단거리 프로세스 설계
• 단 1초라도 줄이기 활동
• 병목 공정 표적 개선
02
기본 BASE 강화
• 설비 효율 유지 및 향상
• 성능 관련 모든 활동 반복
• PM(예방정비) 체계 강화
• 지속적 모니터링
03
공정 최적화
• RADIAL2 수삽설비 안정화
• SMD 공정 LAY OUT 개선
• 최적 운영 방안 검토
KPI 설비 CAPA 증가 / OVERTIME 감소 / OH(간접비) 감소 달성
05

## Slide 6
05
2026 실행 로드맵 및 종합 KPI
Q1
▪ TOOL 개발
▪ 시스템 구축
▪ 앱 제작
Q2
▪ 파일럿 운영
▪ 피드백 반영
▪ 개선
Q3
▪ 전사 확대
▪ 교육 실시
▪ 모니터링
Q4
▪ 목표 달성
▪ 성과 점검
▪ 2027 계획
종합 KPI Dashboard
가공비 절감
-10%
품질 개선
-10%
손실시간
-5%
06